АДМИНИСТРАЦИЯ

- МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От 23.03.2017г.                                  				             № 17

- О внесении изменений в постановление от 02.11.2014 № 122.3 «Об утверждении муниципальной программы

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения на 2015-2020 годы»»

- В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-Ф_ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского сельского поселения,

- Постановляет:

- 1. В постановление от 07.11.2014 № 122.3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения на 2015-2020 годы» внести следующие изменения:

- паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции.

- 2. Постановление от 01.11.2016 № 174 считать утратившим силу.

- 3. Обнародовать настоящее постановление в соответствие со ст.37 Устава Михайловского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации поселения.

- 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

- Глава  Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района                                                                     Е.С.Вудрицкая

Приложение № 1 к постановлению от 07.11.2014 № 122.3 (в ред.постановлений от 01.11.2016 № 174, от 23.03.2017 № 17) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 – 2020 годы. Наименование программы; - Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайлоского сельского поселения на 2015-2020 годы»». Заказчик Программы; - Администрация Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области. Основные разработчики Программы; - Администрация Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области. Цели и задачи Программы; Основными целями Программы являются: - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства; - снижение финансовой нагрузки на местный бюджет; - обеспечение надежности жилищно-коммунальной системы жизнеобеспечения населения; - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. - - государственная поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - координация государственных и муниципальных заказов на строительство или приобретение жилых помещений; - - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим жилого помещения, жилых помещений из областного жилищного фонда по договору социального найма; - сокращение сроков предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим жилого помещения, жилых помещений по договорам социального найма; - обеспечение законодательного и нормативного сопровождения развития систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение условий для снижения издержек; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; -Совершенствование системы комплексного благоустройства Михайловского сельского поселения; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Михайловского сельского поселения; - совершенствование эстетического вида Михайловского сельского поселения; - активизация работы по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - повышение общего уровня благоустройства территории Михайловского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения. - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - содержание, текущий ремонт объектов благоустройства; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных свалок мусора; - реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах.. Сроки и этапы реализации Программы; 2015 – 2020 годы. Исполнители Программы Подпрограммы; - Администрация Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области - Жилищное хозяйство - Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 годы - Коммунальное хозяйство - Благоустройство. Основные мероприятия Объем и источники финансирования Программы; - Текущий ремонт многоквартирных домов - Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - Поддержка коммунального хозяйства - Благоустройство территории Михайловского сельского поселения средства бюджета средства федерального - сельского поселения (тыс.руб.): бюджета (тыс.руб.): 2015г 1462,6; 2016г. 1505,9; 2017г. 2507,8; 1227,9 2018г. 1136,9 2019г. 991,5; 2020г. 342,00. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы; - В результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. Эти цели будут достигнуты за счет приобретения социально-значимых объектов предприятием жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования, государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального хозяйства. За период реализации программы планируется приобрести на вторичном рынке 0,03 тыс. м2 жилья, обеспечить жильем 1 ребенка-сироту.. Подпрограмма « Жилищное хозяйство» № п/п; Наименование мероприятий; Исполнитель; Источник финанси-рования; Объемы финансирования программы (тыс.руб.). 2016 год; 2017; 2018; 2019; 2020. Основное мероприятие «Текущий ремонт многоквартирных домов». 1; Ремонт МКД ул.Территории ПУ-20, д 4; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 101,0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2; Ремонт МКД Д.Михайлово, Ул.Территория ПУ-20,д.3; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 88,9; 0,00; 36,9; 36,9; 0,00. 3; Ремонт дома № 5тер.ПУ-20; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 62,8; 121,9; 100,0; 100,0; 0,00. 6; Ремонт дома №1.ПУ-20; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 23,8; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 7; Взносы в фонд капитального ремонта МКД; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 46,8; 125,0; 60,00; 60,0; 0,00. 8; Поставка электроэнергии населению; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 650,8; 400,0; 450,0; 450,0; 0,0. итого; 974,1; 646,9; 646,9; 646,9; 0,00. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № п/п; Наименование мероприятий; Исполнитель; Источник финанси-рования; Объемы финансирования программы (тыс.руб.). 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот». 1; Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 1227,9. итого; 1227,9. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» № п/п; Наименование мероприятий; Исполнитель; Источник финанси-рования; Объемы финансирования программы (тыс.руб.). 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Основное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства». 1; Организация водоотведения на территории Михайловского сельского поселения; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 36,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2; Организация водоснабжения на территории Михайловского сельского поселения; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 38,1; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. итого; 74,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. «Благоустройство» № п/п; Наименование мероприятий; Исполнитель; Источник финанси-рования; Объемы финансирования программы (тыс.руб.). 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Основное мероприятие «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения». 1; Организация уличного освещения (электроэнергия); Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 223,6; 368,0; 262,9; 229,6; 0,0. 2; Вывоз твёрдых бытовых отходов, уборка несанкционированных свалок; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 29,6; 50,0; 50,0; 50,0; 0,0. 3; Ремонт колодца д.Ваньково; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 17,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 4; Приобретение контейнеров для мусора; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 62,8; 100,0; 80,00; 50,00; 0,0. 5; Ремонт колодца д.Костяево; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 87,4. 6; Ремонт колодца д.Голодаево; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 13,3. 7; Оборудование и обслуживание мест первичного сбора и накапливания ртутьсодержащих ламп, для их утилизации на специализированном предприятии; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 12,0; 12,0; 12,0; 12,0. 8; Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 11,4. 9; Ремонт колодца д.Зяблово; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 100,0. 10; Текущий ремонт колодца д. Михайлово; Администрация Михайловского сельского поселения; Бюджет Михайловского сельского поселения; 82,1. итого; 457,1; 630,0; 487,0; 341,6; 0,0.