АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2012 г.							№ 48.

Об утверждении целевой программы развития коммунального комплекса Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на период 2012-2015 г.г.

В целях повышения уровня благосостояния граждан, в соответствие со статьей 9 Устава Михайловского сельского поселения, Совет Михайловского сельского поселения

Постановляю :

1.Утвердить Программу развития коммунального комплекса Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на период 2012-2015 г.г.

2.Обнародовать настоящее постановление в соответствие со ст.37 Устава Михайловского сельского поселения.

Глава администрации					Н.П.Чинник.

Приложение к постановлению

главы администрации Михайловского

сельского поселения от 05.07.2012 № 48.

Программа

развития коммунального комплекса Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на период 2012-2015 г.г.

Имеющаяся коммунальная инфраструктура Михайловского сельского поселения обеспечивает :

-централизованное электроснабжение населения и организаций;

-централизованное водоснабжение населения и организаций;

- централизованное теплоснабжение населения и организаций;

- централизованное водоотведение населения и организаций;

-автономное теплоснабжение населения и организаций;

- водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям и централизованным вывозом отходов;

- вывоз твердых бытовых отходов на полигоны захоронения и места размещения отходов.

Таким образом система предоставления коммунальных услуг характеризуется как децентрализованная с отсутствием инфраструктуры для транспортировки коммунальных ресурсов.

Ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства начинался с конца 60-х годов прошлого века.

В настоящий момент обслуживание инфраструктуры осуществляется ООО " Тепло-село" и ОАО " Домоуправление".

Содержание коммунального хозяйства ведется в основном за счет средств бюджета поселения и собираемых с потребителей платежей. Рост платежей происходит из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги при постоянном уровне предоставления услуг.

Тарифы на коммунальные услуги по предприятиям.

| Услуги | Действующий тариф |  |  |  | Темп роста тарифа % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010/ 2009 | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 |
| ОАО "Ивэнергосбыт" электроснабжение( сельское население) руб./кВтч | 1.55 | 1.70 | 1.87 | 2.07 | 10% | 11% | 11% |
| ООО " Тепло-село" котельная д. Михайлово Теплоснабжение руб./ Гкал | 1031.39 | 1237.67 | 1398.57 | 1398.57 | 20% | 13% | 0 % |
| ОАО " Домоуправление" Водоснабжение руб./куб.м | 19.01 | 21.10 | 24.47 | 28.38 | 11% | 16% | 16% |
| Водоотведение руб/ куб.м | 16,37 | 18,17 | 20.66 | 23.34 | 11% | 13% | 13% |
| Вывоз ТБО руб./ чел.в месяц | 7.92 | 8.64 | 9.54 | 10.59 | 11% | 10,4% | 11% |

Коммунальному хозяйству Михайловского сельского поселения присущи следующие основные проблемы:

Технологические проблемы. Основные из них это :

- высокий износ всех видов оборудования и сетей;

- низкие коэффициенты полезного использования  оборудования;

- большое количество аварий и технологических инцидентов;

- сверхнормативные потери ресурсов ( воды, тепла., электроэнергии, топлива);

- нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

Экономические недостатки.   Здесь прежде всего следует выделить

- высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами;

- низкая производительность труда персонала.

Социальные проблемы.  Наиболее значительными с социальной точки зрения являются

- неудовлетворительное качество коммунальных услуг ( не соблюдаются режимы подачи тепла, параметры качества питьевой воды, не обеспечивается требуемый объем и давление воды в системе водоснабжения, не производится очистка сточных вод и т.д.);

- довольно высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

-загрязнение окружающей среды, ответственность за которое несут коммунальные предприятия, превышает объемы предельно допустимых выбросов.

По состоянию на 2011 год  60 % жилищного фонда обеспечено централизованными услугами по водоснабжению, 5 % - по теплоснабжению, 7 % -по водоотведению и 100 %- по электроснабжению. Основными потребителями коммунальных услуг является население. кроме того по электро-, тепло- и водоснабжению, водоотведению в качестве потребителей выступают бюджетные и коммерческие организации.

Благоустройство жилищного фонда.

Удельный вес общей площади жилья, обеспеченной

централизованными коммунальными услугами, %                2009    2010  2011  2012

электроснабжение                                                                                      100     100   100     100

теплоснабжение                                                                                            5         5       5         5

водоснабжение                                                                                              50       55     60       60

водоотведение                                                                                               7          7        7        7

Обеспеченность предприятий централизованным коммунальным

снабжением

Удельный вес организаций и предприятий, обеспеченных

централизованными коммунальными услугами, %                2009    2010  2011  2012

электроснабжение                                                                                      100     100   100     100

теплоснабжение                                                                                            2         2       2         2

водоснабжение                                                                                           100  100      100  100   водоотведение                                                                                                2        2         2       2

По интегральному показателю технико-экономического состояния коммунальных предприятий Михайловское сельское поселение находится на отстающих позициях в районе.

Среди видов деятельности по оказанию коммунальных услуг наиболее проблемной является сфера водоснабжения и водоотведения, менее остро стоит вопрос о модернизации теплоснабжения.

Для определения источников финансирования модернизации коммунального хозяйства проведен анализ рынка сбыта коммунальных услуг в поселении. Объем ранка сбыта оценен с помощью показателей по отпуску коммунальных услуг , темпам их роста объемам финансирования предприятий и пр.

Программа комплексного развития коммунального хозяйства разработана с учетом целей и задач, а также приоритетов Программы социально-экономического развития Михайловского сельского поселения  .

В программе представлены организационно-хозяйственные и инвестиционные предложения по модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Для снабжения населенных пунктов водой проанализированы следующие перспективные варианты.

-реконструкция водопроводных сетей ( закольцовка) установка станции второго подъема ;

-модернизация водопроводных сетей, установка приборов учета для потребителей ;

- модернизация водопроводных сетей, установка станций водоочистки для административных зданий;

- переход на автономное водоснабжение для технических нужд за счет финансирования бурения индивидуальных скважин.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: реконструкцию водопроводных сетей, закольцовку водопроводной системы, установку станции второго подъема.

За период с 2012 по 2015 года в системе водоснабжения сельского поселения планируется:

- заменить ( и проложить новые) участки водопроводных сетей протяженностью 1500 м;

-провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен в количестве 2 шт.

- установить станцию второго подъема воды в д. Михайлово.

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Михайловского сельского поселения

Мероприятия                                     Натуральные                         		Сроки

№ ( объекты) расположение и              показатели( протяженность

необходимые работы)                      сетей, кол-во и мощность

оборудования)

- д. Михайлово

1.1. Реконструкция водопровода               Разработка ПСД                                        2012

1.2.Замена и прокладка

водопроводный сетей                            Замена и прокладка 1.5 км сетей            2013

  - Установка станции второго

подъема   или ВНБ                                                  1 шт.                                                          2012

1.4. Ремонт скважины                                   Промывка, глубина  до 30 м

Замена насоса ЭЦВ 6

кап. ремонт павильона- стяжка ,                   2014

рубероид- 2 куска, шифер 10 листов

тес-0,5 куб.м

2. д. Ваньково

2.1. Ремонт скважины                                   Промывка, глубина  до 100 м

Замена насоса ЭЦВ 6

ремонт павильона-                                      2015

рубероид- 1 кусок, шифер 15 листов

тес-1 куб.м

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учета. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки станции второго подъема  без налаживания учета потребления воды будет менее ощутим. В первую очередь это должно коснуться административных зданий и налаживания учета поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счетчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты , подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, повысить собираемость платежей.

Водоотведение.

Модернизация системы водоотведения необходима в д. Михайлово и д. Ваньково.

Суммарная протяженность канализационных сетей, на которых планируется ремонт и промывка колодцев составляет 2600 м. Кроме того требуется восстановить очистные сооружения в д. Михайлово, что позволит снизить вредное воздействие сточной жидкости на экологическое состояние близлежащих водоемов. Реконструкция бассейна канализирования в д. Ваньково.

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения Михайловского сельского поселения.

Мероприятия                                     Натуральные                         		Сроки

№ ( объекты) расположение и              показатели( протяженность

необходимые работы)                      сетей, кол-во и мощность

оборудования

- д. Михайлово

1.1.Восстановление очистных

сооружений                                                Разработка ПСД                                          2013

1.2. Ремонт и чистка колодцев                  На трассе длиной 1,4 км

- д. Ваньково

2.1.Ремонт и чистка колодцев                     На трассе длиной 1,2 км                          2013

2.2.Обустройство бассейна                         Разработка ПСД

канализирования                                   Работы по обустройству                          2014

Мероприятия по модернизации систем водоотведения имеют социальную и экологическую направленность и обладают новой экономической эффективностью.

Модернизация системы теплоснабжения.

Для устранения проблемной ситуации, сложившейся в сфере теплоснабжения, рассмотрены следующие перспективные варианты предоставления услуг:

- перевод  частных домов на локальные источники тепла для устранения потерь в тепловых сетях и необходимости их обслуживания ;

- сохранение централизованной системы теплоснабжения для административных зданий и реконструкция существующей котельной.

Учитывая факторы платежеспособности потребителей, динамики цен на топливо предлагается выбрать вариант с сохранением централизованной системы теплоснабжения для административных зданий.

Необходимо продолжить совершенствование схем тепловых сетей в д. Михайлово

Мероприятия                                     Натуральные                         		Сроки

№ ( объекты) расположение и              показатели( протяженность

необходимые работы)                      сетей, кол-во и мощность

оборудования

- д.Михайлово

1.1 Ремонт котельной                                 бетонирование пола 20 кв.м

замена перекрытий, шифера 200кв.м      2012

1.2. ремонт тепловых сетей                        замена изоляции тепловых сетей 500 м   2013

Основными источниками средств для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения являются бюджетные средства..В меньшей степени следует ожидать выделение средств частными инвесторами.