**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.06.2025г. № 47

**Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Михайловского сельского поселения**

**на период с 2025 года по 2027 год**

Во исполнение представления прокуратуры Юрьевецкого района от 11.06.2025№02-26-2025 об устранении нарушений земельного законодательства и в целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории Михайловского сельского поселения сорного растения борщевика Сосновского,

**Постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Михайловского сельского поселения на период с 2025 года по 2027год (Приложение).

2.Обнародовать настоящее постановление в порядке предусмотренном частью 11 статьи 38 Устава Михайловского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области Е.С.Вудрицкая

Приложение

к постановлению от 23.06.2025 № 47

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО**

**НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов** | | | | | |
| 1.1 | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | ежегодно, в течение 2 - 3 кв.текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | администрация Михайловского сельского поселения |
| 1.2 | Информационная работа с физическими лицами, ЮЛ, ИП о мерах по предотвращению зарастания земель борщевиком Сосновского | - | ежегодно, с мая по июль | размещение информации на официальном сайте администрации Михайловского сельского поселения | администрация Михайловского сельского поселения,  депутаты сельского поселения |
| 1.3 | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания небольшого количества борщевика Сосновского  на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли;  скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | администрация Михайловского сельского поселения, собственники землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых выявлен борщевик |
| 1.4 | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского  (на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности) | большие площади произраста  ния борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с [постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»](https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3)  и [от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»](https://docs.cntd.ru/document/573230583#7D20K3) | администрация Михайловского сельского поселения,  подрядная организация |
| **2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения находящихся в муниципальной собственности** | | | | | |
| 2.1 | Обследование земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности |  | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | администрация Михайловского сельского поселения, |
| 2.2 | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 квартала текущего года | срезание бульдозером, вспашка, дискование земельных участков, засоренных борщевиком | администрация Михайловского сельского поселения, |
| 2.3 | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с [постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»](https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3) и [от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»](https://docs.cntd.ru/document/573230583#7D20K3) | администрация Михайловского сельского поселения, |
| **3. Мероприятия, проводимые в полосе отвода дорог** | | | | | |
| 3.1 | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | администрация Михайловского сельского поселения,  дорожные службы |
| 3.2 | Предоставление информации в администрацию Юрьевецкого муниципального района, дорожным службам |  | ежеквартально | до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | администрация Михайловского сельского поселения,  дорожные службы |